Opis projekta

Bubble Trouble

Dominik Mikulčić, Lorena Novak, Petra Škrabo, Tihana Štifanić, Katarina Šupe

Retro igra izrađena u Processingu napravljena po uzoru na igru hrvatskog kreatora Krešimira Cvitanovića. Igrač je predstavljen likom koji puca u mjehuriće koji odskaču od tlo i postaju manji ukoliko ih igrač pogodi. Svaki put kada igrač pogodi mjehurić, on se razdvoji u nekoliko manjih, a na igraču je da pripazi da ga ti manji mjehurići također ne pogode. Svaki level ima vremenski limit u kojem igrač mora pokušati uništiti sve mjehuriće što brže.

Predviđeni datum završetka rada: 1.4.2021.

Poveznica na projekt na Githubu: <https://github.com/katarinasupe/Bubble-Trouble>

Dnevnik rada

* 7. ožujka 2021. (Tihana Štifanić):
* Stvaranje klase *Player* koja predstavlja igrača. Igrač je određen svojom pozicijom *position* (po *x*-koordinati, kako je pomicanje moguće samo u tom smjeru) i brojem preostalih života *lives*. U klasi se također pamte podaci o igračevom koplju (trenutna pozicija glave koplja određena s *xSpear* i *ySpear* te neke pomoćne varijable koje označavaju je li koplje trenutno aktivno i u kojem smjeru se trenutno pomiče). Koplje igrača se aktivira spacebarom, a igrač njime može „razbijati“ loptice koje su trenutno na ekranu. Također su implementirane metode za iscrtavanje igrača i koplja *draw()*, metoda za pomicanje igrača za *x* piksela *move()* te metoda za ažuriranje *update()* u kojoj se trenutno samo ažurira pozicija glave koplja (kada je koplje aktivno, glava se prvo pomiče prema gore dok ne udari u gornji rub prozora, a tada prema dolje dok ne udari u donji rub, kad postaje neaktivno). Implementirane su i metode za resetiranje pozicije igrača *resetPosition()* te resetiranje koplja *resetSpear()*. Trenutno su sve metode implementirane sa samo jednim igračem u vidu, pa ih treba prilagoditi za igru s dva igrača. – 5 sata
* 8. ožujka 2021. (Tihana Štifanić):
  + Stvaranje klase *Ball* koja predstavlja lopticu. Loptica je određena svojim središtem (*xCenter*, *yCenter*) i radijusom *radius*. U igri postoji samo nekoliko mogućih veličina loptice pa je uveden atribut *sizeLevel*, o kojem ovisi radijus loptice. Najmanje loptice koje se pojavljuju u igri su one kod kojih je *sizeLevel = 1*, a predviđeno je da su najveće loptice koje se pojavljuju one kod kojih je *sizeLevel = 6*. Kad god igrač pogodi neku lopticu svojim kopljem, ona se razdvaja u dvije loptice čiji je *sizeLevel* za jedan manji. Kada igrač pogodi lopticu za koju je *sizeLevel = 1*, ona nestaje. Trenutno su *radius* i *sizeLevel* povezani tako da je *radius = sizeLevel \* 10*. Loptice također imaju brzinu i smjer kretanja određen s (*xVelocity, yVelocity*) koji se zbraja sa središtem loptice prilikom svakog pomaka u metodi *update()*. U metodi *update()* se također provjerava je li loptica udarila u neki od rubova ekrana, čime se njena brzina mijenja na odgovarajući način. Osim toga, implementirane su metode *draw()* za iscrtavanje loptice te *checkSpearCollision()* i *checkPlayerCollision()* koje primaju koordinate glave koplja, odnosno poziciju igrača te provjeravaju nalaze li se one u radijusu oko središta loptice. – 5 sati
  + U glavnom programu su napisane metode koje se brinu za pomicanje igrača, *keyPressed()* i *keyReleased()* te dvije pomoćne preopterećene metode *setMove()*. Također je dodana varijabla *state* koja se koristi za postavljanje i određivanje trenutnog stanja programa, a planirano je da bude u jednom od stanja *MAINMENU*, *SETTINGS* ili *GAME*, definiranih u enumeraciji *State*. U glavnoj *draw()* funkciji se potom iscrtavaju samo oni elementi ili pozivaju one metode koje pripadaju jednom od stanja (za sad su to samo elementi stanja *GAME*). Tako se u glavnoj *draw()* funkciji prilikom stanja *GAME* iscrtavaju loptice, igrač te se provjerava postoje li kolizije. U svrhu provjera kolizija, implementirane su metode *ballSpearCollision()* te *ballPlayerCollision()* koje prvo za sve postojeće loptice pozivaju ranije spomenute metode *Ball.checkSpearCollision()* i *Ball.checkPlayerCollision()* te obrađuju posljedice kolizije (nestajanje ili razdvajanje loptice, odnosno gubitak života). Obrada posljedica (npr. završetak igre – *Game over*) nije još u potpunosti implementirana. – 5 sata
* 10. ožujka 2021. (Dominik Mikulčić):
  + Implementirano dijeljenje lopte kad ona udari koplje bilo gdje ispod vrha (riječ je o malim promjenama u funkciji *Ball.CheckSpearCollision*), potom je prilagođeno oduzimanje života (dodavanjem atrubuta *is\_being\_hit* klasi *Ball* koji pamti udara li lopta igrača) te su zatim funkcionalnosti igre prilagođene za dva igrača (dodavanjem liste *players* koja sadrži sve igrače pa se funkcionalnosti implementiraju na sličan način kao kod liste *balls* i dodavanjem pomoćne varijable *quantity* koja pamti broj igrača) – 6 sati
* 16. ožujka 2021. (tim):
* Timski Zoom sastanak na kojem je obavljena raspodjela poslova te su donesene odluke bitne za daljnju implementaciju. – 2 sata
* 16. ožujka 2021. (Katarina Šupe):
  + Implementacija stanja *MAINMENU*. Kreiranje glavnog izbornika. U glavnom izborniku trenutno je nacrtana pozadina kao niz horizontalnih i okomitih linija te je dodan glavni lik igrice, loptica i naziv igre. U izborniku se nalazi i pravokutnik na kojem se nalaze 4 odabira. Taj pravokutnik je pozicioniran u prozoru s obzirom na fiksne veličine *windowWidth* i *windowHeight* te je visine *totalHeight*. Nakon toga je podijeljen na 4 polja visine *fieldHeight*. Predviđeno je da igrač može birati igru s jednim igračem („1 PLAYER“) ili dva igrača („2 PLAYERS“) te može pogledati upute za igru („CONTROLS“) ili izaći iz igre („QUIT“). Trenutno se pritiskom na gumb *ENTER* pokreće igra s brojem igrača određenim varijablom *quantity*. U kod je dodan novi font, odabran da nalikuje fontu u originalnoj igri. Stil koji se primjenjivao na sadržaje unutar glavnog izbornika je 'zapakiran' u *pushStyle()* i *popStyle()*, a rotacija slike *bubbleTrouble* je obavljena pomoću *pushMatrix()* i *popMatrix()*. Kreirana je enum klasa MenuPick koja sadrži moguće odabire u izborniku, koji će se mijenjati pritiskom na gumbe *UP* (gore) ili *DOWN* (dolje) te potvrđivati pritiskom na gumb *ENTER*. U enum klasi *State* enumeracija *SETTINGS* preimenovana je u *INSTRUCTIONS* te će takvo stanje odgovarati odabiru polja „CONTROLS“ u glavnom izborniku. Dalje je potrebno implementirati mijenjanje odabira polja (npr. boju pravokutnika ili pomicanje baklji - *torch*) te s obzirom na to i razliku u odabiru igre s jednim ili dva igrača. Također, potrebno je implementirati stanje *INSTRUCTIONS*, što može biti samo slika s uputama, koja nudi povratak u glavni izbornik (npr. pritiskom na neku strelicu). Zbog logike implementacije glavnog izbornika, kreirana je metoda *createPlayers()* koja kreira listu igrača s obzirom na *quantity* te se poziva svakim novim odabirom igre u glavnom izborniku. – 6 sati
* 17. ožujka 2021. (Katarina Šupe):
* Dodana je mogućnost promjene odabira u meniju. Promjena se odvija pritiskom na strelicu gore i dolje te se tada promijeni pozadina odabranog polja. Pritiskom na gumb *ENTER* potvrdi se odabir koji bi trebao ispravno voditi na različite igre ili izaći iz igre. Trenutno još ne radi odabir *CONTROLS*. Većina implementacije se odnosila na promjenu enuma *menuPick* pomoću kojeg se mijenjao željeni odabir. – 2 sata
* 17. ožujka 2021. (Lorena Novak):
* Dodani su zvukovi na igricu – intro zvuk (*intro.mp3*) i zvukovi kod pucanja (*shooting.mp3*) i pogotka (*collision.mp3*). Zvuk na početku se reproducira dok ne završi ili dok korisnik ne pokrene igricu (ovdje moguća promjena da se zvuk ne prestane izvršavati nego da svira sve dok je *MAINMENU* upaljen). Zvuk kod pucanja se reproducira kad igrač izbaci strijelu pa sve dok ona ne nestane s ekrana ili sve dok ne pogodi lopticu. Kad pogodi lopticu, reproducira se zvuk pogotka. Svi zvukovi izrezani su iz YouTube videa skinutog u mp3 obliku.
* Dodan *soundOn* / *soundOff* gumb. Svi zvukovi se reproduciraju jedino ako je boolean *soundOn* postavljen na *true*. Pritiskom na gumb, mijenja se sličica ovisno o tome jesmo li upalili ili ugasili zvuk. Ukupno rada – 6h.
* TODO: pogledati reproduciraju li se zvukovi u skladu s igricom, srediti intro i dodati ostale zvukove.
* 17. i 18. ožujka 2021. (Petra Škrabo):
  + Dodane slike i svg datoteke, te ubačene slike igrača u igru. – 7 sati.
* 18. ožujka 2021. (Lorena Novak i Dominik Mikulčić):
  + Zoom sastanak - dogovor oko dodavanja zamrzavanja igre prilikom gubitka života. – 2 sata
* 18. ožujka 2021. (Lorena Novak):
* Dodani zvukovi udarca loptice i igrača i zvuk promjene opcije u glavnom izborniku (nakon pritiska tipke Enter, reproducira se zvuk)
* Popravljene koordinate *soundOn/Off* gumba
* Dodan *delay* od 0,5s ako se izgubi život. Dodan novi boolean *lostLife* koji se postavlja na *true* ako je igrač izgubio život i onda u fji *draw* provjeravamo je li *lostLife == true* i ako je, odgodimo vrijeme crtanja za pola sekunde i promijenimo *lostLife* na *false.*
* U klasi Player je dodana fja *stopSpearSound()* koja gasi zvuk strelice.

Ukupno rada: 2h.

* 18. ožujka 2021. (Dominik Mikulčić):
  + Ukoliko se izgubi život, uređen je prijelaz od pola sekunde tokom kojeg se prikazuje natpis i igra se zamrzne (loptice se prestanu kretati i onemoguće se tipke za micanje). U tu svrhu napisane su funkcija *write\_dummy\_text(String text)* koja ispisuje *text* u okvir na sredini ekrana. Također je napisana funkcija *pause\_game()* koja zaustavi loptice i onemogući tipke (osim tipke *enter*). Usto se koristi varijabla *lostLife* koja pamti je li izgubljen život – ona se postavlja na *true* u funkciji *ballPlayerCollision()* pa se u funkciji *draw()* detektira ta vrijednost i poduzima opisana akcija.
  + Jednak je prijelaz napravljen prilikom ponovnog početka igre nakon izgubljenog života. Tada koristimo varijablu *get\_ready* koja pamti nalazimo li se u fazi ponovnog početka igre. Tada se također u funkciji *draw()* pomoću funkcije *write\_dummy\_text(String text)* ispisuje prigodna poruka i čeka pola sekunde. Tada se ponovno postavljaju potrebne varijable za igru i poziva se funkcija *restart\_the\_balls()* koja pokreće loptice.
  + Ukoliko igrač izgubi sve živote, njega prestajemo crtati u funkciji *draw()*. Međutim, ako drugi igrač (u multiplayer načinu) još uvijek ima preostale živote, on nastavlja igru. Jednom kad svi igrači izgube sve živote pozivamo funkciju *game\_over()*. U njoj postavljamo varijablu *is\_game\_over* na *true* i pozivamo *pause\_game()* kako bismo zaustavili loptice i kontrole. Potom u funkciji *draw()* ispisujemo ponovno odgovarajuću poruku pomoću *write\_dummy\_text(String text)* i pomoću tipke enter se možemo vratiti na početni ekran.
  + Također, uspostavljen je bodovni sustav za igru. Temelji se na tome da najveća loptica nosi 10 bodova, a svaka sljedeća manja nosi 10 bodova više. U tu svrhu je uveden atribut *Ball.origin* koji pohranjuje polazni level loptice (npr. ako kreiramo lopticu levela 5, postavljamo i njezin *origin* na 5; kad je igrač razbije, level novonastale loptice je dakle 4, ali njezin *origin* je i dalje 5; analogno i ako se nova loptica opet razbije – i njezin je *origin* 5). Svaki put kad igrač pogodi lopticu, dakle, dobije odgovarajući broj bodova. Usto, kad je level završen, dobije se još određena količina bodova ovisno o količini vremena potrebnoj za završetak levela. Naime, za svaki ćemo level postaviti neki vremenski interval, pa ako je unutar njega dovršen level dobiju se dodatni bodovi (za svaku preostalu sekundu – 5 bodova).
  + Konačno, ako igrač pobijedi (uništi sve loptice a preostane mu bar jedan život) poziva se funkcija *levelWon()*. Postavljamo varijablu *level\_done* na *true*, pozivamo *pause\_game()* te dohvatimo trenutno vrijeme kako bismo izračunali broj ostvarenih bonus bodova. U *draw()* analogno kao u prethodnim slučajevima ispisujemo poruku i usto ostvareni broj bodova. Također, pomoću enter se vraćamo na početni ekran.
  + Ukupno 8 sati rada.
* 19. ožujka 2021. (Katarina Šupe):
* Dodan je odabir CONTROLS, tj. implementirano je stanje INSTRUCTIONS u kojem se nalazi fotografija s objašnjenjem na koji način se igrači mogu kretati i koristiti koplje u igri. Za povratak u glavni izbornik potrebno je pritisnuti gumb *MENU*. Za paljenje/gašenje zvuka dodana je nova slika. Također, napravljena je nova pozadina za igricu koja više nalikuje originalnoj. – 2 sat
* 19. ožujka 2021. (Tihana Štifanić):
  + Dodano računanje dimenzije različitih slika igrača (slika za kretanje u različitim smjerovima) tako da sve slike imaju omjer širine i visine kao izvorne datoteke. Također, slika koplja je ubačena u igru (i spremljena u varijablu *spearImg*).
  + Popravljena je greška u kojoj se igra rušila prilikom korištenja lijeve i desne strelice dok je igrač u meniju – dodana je provjera trenutnog stanja u obje metode *setMove()* tako da pritisak lijeve i desne strelice, kao i tipki A, S i D ima učinka samo onda kada je trenutno stanje GAME.
  + Popravljena je greška u kojoj je igrač mogao izaći izvan okvira igre – dodana je provjera trenutne pozicije igrača prilikom njegova pomicanja u metodi *Player.draw()* kako ona ne bi mogla postati manja, odnosno veća, od lijevog, odnosno desnog, ruba okvira igre.
  + Slika koja se koristi kao pozadina menija je dodana kao pozadina igre.
  + Ukupno 4 sata rada.
* 19. ožujka 2021. (Dominik Mikulčić):
  + Budući da je level loptice ograničen na 6, atribut *Ball.origin* nije zapravo bio potreban. Stoga njega brišemo i dodjeljujemo bodove tako da lopta levela 6 donosi 10 bodova, a svaka sljedeća manja 10 više – pa loptica levela 1 nosi 60 bodova.
  + Popravljen je glitch u kojem se prilikom gubitka života u multiplayer načinu igra zamrzne: dodali smo uvjet u *ballPlayerCollision()* na samom početku da ako je varijabla *lostLife* postavljena na *true* se izvršavanje funkcije prekida. Također smo dodavanjem novog atributa *Player.just\_lost\_life* odlučili pamtiti je li točno određeni igrač u danom trenutku izgubio život – time smo u funkciji *draw()* spriječili da se on prerano prestane iscrtavati.
  + Također, popravljeni su problemi s prikazivanjem broja preostalih života prilagođavanjem poravnanja teksta (*textAlign()*).
  + Ukupno 3 sata rada.
* 20. ožujka 2021. (Tihana Štifanić):
  + Prilagođena visina skakanja loptica: dodana su globalna polja *ballJumpHeight* te *splitBallJumpHeight* kojima je određena maksimalna visina loptice za „normalne“ loptice i one koje su tek nastale nakon razbijanja veće loptice, za svaki mogući *sizeLevel*. Na primjer, *ballJumpHeight[1]* je uobičajena maksimalna visina loptice kod koje je *sizeLevel = 1*. Nakon što se loptica kod koje je *sizeLevel = 2* razbije na dvije manje čiji je *sizeLevel = 1*, one dodatno „poskoče“ tako da njihova maksimalna visina privremeno postaje *splitBallJumpHeight[1]*. Ovo ponašanje se kontrolira atributom *split* unutar klase *Ball* koji je jednak -1 ukoliko se loptica ponaša „normalno“, a inače je njegova vrijednost jednaka *y* koordinati veće loptice (od koje je trenutna loptica nastala) u trenutku razbijanja veće loptice.
  + Implementirano je razbijanje loptice kada ona udari u gornji rub igre. U tu svrhu je dodana metoda *ballTopEdgeCollision()* koja provjerava postoji li kolizija bilo koje loptice i gornjeg ruba ekrana te, ukoliko postoji, postupa na isi način kao da je loptica razbijena kopljem (loptica se razdvaja ili nestaje te se igraču pridodaju bodovi). U tu svrhu je također napravljena mala refaktorizacija koda u kojoj je dio obrade kolizije loptice s kopljem ili gornjim rubom ekrana prebačen u metodu *splitBall(int i, Player p)* koja razdvaja/briše lopticu indeksa *i* te pridodaje bodove igraču *p*.
  + Popravljena je greška u kojoj se igra rušila prilikom korištenja tipki A, S i D prilikom igre s jednim igračem – dodana je provjera trenutnog broja igrača (*quantity*) u metodi *setMove()* tako da pritisak tipki A, S i D ima učinka samo onda kada broj igrača nije jednak 1.
  + Prilagođene su granice piksela za provjeru kolizije lopte i igrača unutar metode *Ball.CheckPlayerCollision()* tako da one odgovaraju dimenzijama novih slika igrača.
  + Ukupno 6 sati rada.
* 21.ožujka 2021. (Lorena Novak):
* Popravljen je bug vezan za reprodukciju *introSong.* Zvuk se reproducirao svakim pritiskom na enter jer se tad pozivala ponovno funkcija *setup()* gdje se nije provjeravalo je li *soundOn=true.* Dodano je da se *introSong* vrti u petlji bez prestanka.
* Zvukovi su prebačeni u folder *sounds*.
* Dodan je zvuk koji označava kraj levela te se reproducira ako igrač uspije završiti level.
* Dodane sličice s tekstom *„Player 1*“ i „*Player 2*“, sličica za oznaku levela i sličice na kojima je prikazan broj života igrača te je sve uklopljeno u igru. Sličice koje prikazuju broj života, mijenjaju se obzirom na broj života koje igrač ima.
* Ukupno rada: 3h
* 22. ožujka 2021. (Katarina Šupe):
  + Popravljeno paljenje zvuka pri prelasku iz CONTROLS u MAINMENU i pri povratku u glavni izbornik na kraju igre tako što je *soundOn* postavljen na *true* i pozvan je *loop()* na *introSong* na odgovarajućim mjestima.
  + Dodani su zidovi koji se pomiču pri početku igre. Dodane su globalne varijable *transitionFactor* (za koliko piksela se slika zida pomiče svaki frame), *bottomWallHeight* (početna visina donje polovice zida umanjena za *transitionFactor* – jer se na početku poveća za *transitionFactor*), *topWallHeight* (početna visina gornje polovice zida postavljena na *transitionFactor* – jer se na početku smanji za *transitionFactor*, tj. kreće od 0), *totalMoveCtr* (postavljen na 0 te se uvećava za 10 i na taj način crtamo samo kad je potrebno).
  + Dodane su metode za crtanje prijelaza (draw\_transition()) i resetiranje prijelaza (reset\_transition()), tj. postavljanje svih navedenih globalnih varijabli na početno stanje.
  + Dodana je funkcija *reset\_game()* za izbjegavanje duplikacije koda kada se želimo vratiti na početni izbornik.
  + Dodana je globalna varijabla *openWall* koja je *true* kada se zid 'otvara', *false* kada se 'zatvara'.
  + Napravljeno je 'treperenje' vatre na baklji, tj. animacija kojom izgleda kao da vatra na baklji gori, tako što se određena slika prikazuje s obzirom na trenutni broj *frameCount*.
  + Ukupno rada: 6h
* 22. ožujka 2021. (Lorena Novak):
* Dodani pravokutnici u koje se ispisuje rezultat te ispis rezultata za oba igrača tijekom cijele igre.
* Dodano je da se prikazuje sve vezano uz drugog igrača iako samo jedan igra (prikazano je da ima 0 života i bodovi se ne povećavaju)
* Dodan *State.RESULTS* koji se prikazuje nakon završetka igre i u kojem se ispisuje rezultat igre odnosno bodovi koje je igrač osvojio (za svakog igrača posebno) te poruka ovisno o tome je li korisnik izgubio sve živote ili je prošao uspješno sve levele. Dodan je i *menuButton* s kojim se igrač vraća na početni meni igre.

//TODO: srediti da svira *introSong* kad se pokrene *State.RESULTS*

* Dodan je *switchSound* kod svakog poziva fja *draw\_transition* koji postoji u igri.
* Maknut je dio s vraćanjem na meni pritiskom na enter.
* Ukupno rada: 5h
* 22. ožujka 2021. (Petra Škrabo):
  + Dodan konstruktor u *Ball* koji postavlja i brzine loptica za određenu razinu igre.
  + Dodane slike za pojedine levele, te slika za pauzu.
  + Uvedena pauza kao novo stanje igre. Nakon pritiska na gumb za pauzu u *GAME* stanju igrač može nastaviti igru (opcija *RESUME*) ili se vratiti na početni menu (opcija *MAIN MENU*).
  + Dodana je nova klasa *Level* koja predstavlja razine igre. Uvedeno je 5 razina igre različite težine, te je omogućen prelazak istih.
  + Ukupno rada: 8h
* 22. ožujka 2021. (Dominik Mikulčić)
  + Dodani su još ekstra bodovi za 'combo' – tj kada se dovoljno puta zaredom udare 'iste' loptice pa se unište na bodljama na vrhu ekrana. Tada igrač dobije dvostruku vrijednost bodova za pripadne loptice.
  + Implementirane su pauze prije igre, kako bi igrač imao dovoljno vremena za pripremu. Ovdje se koristi pomoćna varijabla *get\_ready* koja je postavljena na *true* kada želimo da se ispiše natpis 'Get ready' da se igrač pripremi, a nakon kraćeg vremena je postavljena na *false* te se može započeti s igrom.
  + Implementiran je i prikaz vremena. Ovdje smo odlučili prebaciti se s korištenja minuta i sekundi na korištenje milisekundi. Stoga dodajemo varijablu *millis* koja pamti vrijeme početka igre. Za svaki level postavljamo vremensko ograničenje unutar kojeg se on mora dovršiti (inače se level završava i gubi život). Stoga u varijabli *percent* računamo koliki je udio vremena prošao. Zatim taj postotak prikazujemo na crvenoj traci ispod pravokutnika za igru. Također su ovdje implementirane i funkcionalnosti: stajanje vremena kad se izgubi život, kad se prekine igra, kad je *get\_ready* istinit i kad je pobijeđen level.
  + Ukupno: 9h rada.
* 23. ožujka 2021. (Petra Škrabo):
  + Uvedena nova funkcija *play\_game()* za pokretanje nove igre ovisno o odabranom broju igrača.
  + Dodane pomoćne funkcije koje provjeravaju nalazi li se miš na jednom od 4 *MENU* izbora.
  + Dodana funkcija *update()* koja ažurira na kojem se od *MENU* izboru miš trenutno nalazi.
  + Omogućen odabir MENU opcija mišem (ukoliko se miš ne nalazi na niti jednoj opciji moguće je gibanje strelicama, inače je odabrana opcija na kojoj je miš trenutno).
  + Ukupno rada: 3h
* 23. ožujka 2021. (Katarina Šupe):
* Promijenjene su slike igrača (lika) za svaki odabir menija (4 nove slike).
* Dodan je zvuk prijelaza između različitih odabira u meniju.
* Ukupno rada: 4h
* 23. ožujka 2021. (Tihana Štifanić):
* Izrađene slike lopti različitih boja i koplja u GIMP-u. Izrađene slike su dodane u igru. U tu svrhu je klasi *Ball* dodan atribut *ballColor*te su prilagođeni postojeći konstruktori.
* Igračevo kretanje je malo ubrzano.
* Ukupno rada: 3h
* 24. ožujka 2021. (Katarina Šupe):
  + Slike u glavnom izborniku su prepravljene tako da bolje odgovaraju meniju.
  + Funkcija draw\_transition() je prepravljena tako da ne prima nijedan argument pa je stoga i uklonjena varijabla openWall koja više nije potrebna.
  + Ukupno rada: 2h
* 24. ožujka 2021. (Petra Škrabo):
  + Dodane su slike za restart gumb, štit i život.
  + Uvedene su supermoći – štit i život. Za svaku razinu igre u nizu se čuvaju supermoći koje 'ispadaju' na određenom *sizeLevelu* loptice. Pri detekciji kolizije lopte i koplja provjeravamo je li se u lopti nalazila supermoć. Ako jest, *superpowerSpearCollision()* je aktivira, odnosno moć počinje padati, a igrač ima 3*s* da je pokupi s poda. Pokupiti moć znači ili dobiti život ili se zaštititi od jednog udara loptice koja se uništava odnosno razdvaja. U igri je u jednom trenutku aktivna samo jedna supermoć.
  + U klasu *Player* dodana je funkcija *checkSuperpowerCollision()* za provjeru kolizije padajuće supermoći i igrača.
  + Pojednostavljena su posljednja 2 levela.
  + Ukupno rada: 7h
* 25. ožujka 2021. (Katarina Šupe):
  + Dodano je novo stanje – *INTRO*. U tom novom stanju poslagane su slike pozadine, lika, crvene kugle i teksta *'Bubble Trouble'* koji je razdvojen u riječi tako da se riječi redom pojavljuju u animaciji. Za ispravno postavljanje koordinata tih riječi napravljena je funkcija *setIntroCoordinates().*
  + U INTRO je dodana animacija lika koji se izmjenjuje u lika s pištoljem nakon što se pojave obe riječi iz *'Bubble Trouble'* teksta.
  + Dodani su potrebni komentari u kodu.
  + Dodana animacija je nadopunjena: Animacija počinje tako da lik nema pištolj i redom se pojavljuju riječi 'BUBBLE' i 'TROUBLE'. Nakon toga lik dobije pištolj te redom nestaju riječi 'BUBBLE' i 'TROUBLE'. Animacija se ponavlja sve dok korisnik ne klikne na gumb strelicu te se na taj način prebaci u MAINMENU stanje. Detalji animacije: dodane su globalne boolean varijable *isBubblePlaced, isTroublePlaced, isGunPlaced, isBubbleGone, isTroubleGone*, pomoću kojih se određuju bitni trenutci animacije (*placed* kada riječi dođu na željena mjesta, *gone* kada odu iz okvira prozora – kada ih lik 'upuca'). Animacija se ispravno izvršava pomoću *if-else* grananja sa željenim uvjetima.
  + Ukupno: 6h
* 25. ožujka 2021. (Lorena Novak):
* Dodani novi zvukovi za promjenu odabira u main meniju
* Obrisani nepotrebni zvukovi
* *introSong* je prebačen samo na *State*.*INTRO –* maknut je s ostatka igrice
* Dodane provjere je li zvuk uključen na sva mjesta u kodu
* Napravljena funkcija *setLevelImg*() koja postavlja sliku levela na igrici ovisno o *currentLevel –* prebačen postojeći kod u funkciju radi duplikacije i dodan try-catch u slučaju da slika ne postoji
* Dodane su poruke na kraju igre tako da se one više ne prikazuju u *State.RESULT* nego odmah nakon igre prije nego se promijeni state (traju 1 sek i nakon toga se prebacujemo u result)
* Dodan event handler za restart gumb
* Ukupno: 4h
* 26. ožujka 2021. (Tihana Štifanić):
* Dijelovi koda su dodatno komentirani ili premješteni kako bi kod bio čitljivi.
* Popravak greške u kojoj se prilikom pauziranja igre igrač nastavio kretati u smjeru u kojem se kretao prije pauziranja. Bilo je potrebno deaktivirati varijable koje označavaju pritisak tipke, kao npr. *isLeft*, *isRight* prilikom ulaska u stanje pauze (*State.PAUSE*).
* Ukupno rada: 1h
* 26. ožujka 2021. (Petra Škrabo)
  + Dodana je mogućnost osvajanja bodova kao „supermoći“ i ikona za iste. Što je igrač na višoj razini igre, vrijednost pokupljenih bodova je veća. Ova „supermoć“ dodana je na neke levele.
  + Poboljšano je skaliranje igrača kad pokupi štit.
  + *State.PAUSE* je modificiran.
  + Ukupno rada: 3h
* 26. ožujka 2021. (Dominik Mikulčić):
* Malo uređenje i poopćenje koda: dodavanje funkcije *game\_setup()* koja se onda poziva u funkciji *setup()* na početku i *play\_game()*. Dosad smo pozivali funkciju *setup()* što nije imalo pretjerano puno smisla jer smo onda iznova i iznova inicijalizirali varijable koje je doista dovoljno inicijalizirati jednom (kao npr. slike).
* Ispravljeni su mali *bug*-ovi oko bodova (npr. po završetku igre se znalo dogoditi da negdje zapnemo u beskonačnoj petlji te se bodovi stalno nadodaju).
* Izbačene varijable viška (npr. *minutes*, *seconds*).
* Ukupno: 2h rada.
* 27. ožujka 2021. (Lorena Novak):
  + Maknute neke nepotrebne stvari iz koda
  + Dodan *State.LEVELS –* pamti se najviši level do kojeg je igrač došao i prije početka igre, igrač može odabrati od kojeg levela kreće
    - Pamti se najveći level ovisno o tome igra li jedan igrač (*reachedLevelOnePlayer*) ili igraju dva igrača (*reachedLevelTwoPlayers)* te se ovisno o tome prikazuju leveli od kojih je moguće započeti igru
    - *State*.*LEVELS* se prikazuje dok korisnik u meniju klikne (ili pritisne enter) na 1 Player ili 2 Players i tad se postavlja vrijednost varijable *quantity* te se ovisno o vrijednosti te varijable dalje sve prikazuje. Također, prikazuje se i nakon što igrač tijekom igre klikne na Reset gumb.
    - Event handler je također postavljen ovisno o broju igrača
  + Izmjenjena je funkcija *play\_game() –* dodano je da funkcija prima još jedan parametar koji označava od kojeg levela se kreće i na taj način se postavlja vrijednost varijable *current\_level*
  + U funkciju *levelWon()* dodano je postavljanje *reachedLevel*… varijabli ovisno o broju igrača – ako igrač dođe do levela koji je veći od najvećeg dosad postignutog, onda se vrijednost *reachedLevel…* varijabli mijenja
  + Dodane su sve sličice potrebne za *State.LEVELS*
  + Ukupno rada: 6h
* 29. ožujka 2021. Zoom sastanak (tim):
  + Pregled napravljenog i dogovor oko posljednjih izmjena koje je potrebno napraviti – 2h
* 30. ožujka 2021. (Petra Škrabo):
  + Izmjena *game\_setup()* funkcije.
  + Promjena boje loptice radi kolizije sa supermoći.
  + Ukupno rada: 0,5h
* 31. ožujka 2021. (Dominik Mikulčić)
  + Temeljitija završna testiranja.
  + Ispravak bug-ova s ispisom vremena tokom faze *level\_done* (*percent* se postavlja na vrijednost 1, tj. 100% pa onda nema nikakvih nedoumica).
  + Ukupno: 2 sata rada.
* 31. ožujka 2021. (Lorena Novak):
  + Maknuti nepotrebni zvukovi i fontovi
  + Dodani neki komentari u kod
  + Testiranje
  + Ukupno: 1h
* 31. ožujka 2021. (Katarina Šupe):
  + Dodano sviranje zvukova pri promjeni odabira polja u glavnom izborniku prelaskom miša
  + Testiranje igre
  + Ukupno: 1h
* 11. travnja 2021. Zoom sastanak (tim):
  + Dogovor oko prezentacije projekta
  + Ukupno: 2h

*Timski dogovor*

Svakodnevna komunikacija tima odvijala se preko Facebook Messengera, gdje su svi članovi tima bili dostupni cijeli dan. Preko poruka su se donosile važne odluke o promjenama u igri (prelazak iz levela u level, način odskakanja loptice, princip bodovanja, izgled same igrice, pomak lika u igri, završetak igre, zvukovi,…). Prilikom *pull*anja svi članovi tima testirali su novu funkcionalnost u igrici te pritom ukazivali na *bug*ove, koji su se nakon toga popravljali.

* 5.3. – Dogovor oko početka projekta.
* 10.3. – Pregled napravljenog i prijedlozi dalje (kolizije, broj života, dodavanje više igrača).
* 16.3. – Zoom sastanak (detaljnija podjela poslova), izgled menija.
* 17.3. – Dogovor oko dodavanja zvukova u određene dijelove igrice i popravljanje skakanja loptice i kolizije loptice i koplja, dogovor za dodavanje *mute buttona* i bodovnog sustava.
* 18.3. – Testiranje igre i naglašeni uočeni *bug*ovi koji se ispravljaju. Dogovor oko dodavanja zamrzavanja igre prilikom gubitka života (deaktiviranje tipki i prestanak svih kretanja na ekranu – dodatni *Zoom* sastanak). Detaljniji dogovori oko zvukova u meniju. Dodavanje slika likova i loptice u igru.
* 19.3. – Promjena izgleda igre – dodavanje ciglene pozadine. Ponovno uočavanje novih *bug*ova (*text alignment* i slično) te popravljanje istih.
* 20.3. – Rasprava oko dodavanja da se loptica razbije pri razbijanju o gornji rub (utjecaj na sistem bodovanja).
* 22.3. – Dogovor oko prikaza imena igrača, života i bodova te dodavanje novih zvukova. Dodavanje pomičnih zidova za prijelaz iz stanja u stanje s odgovarajućim zvukovima. Dogovor oko broja levela i naglašavanje uočenih bugova koji se trebaju ispraviti. Dodavanje stanja *RESULTS* u kojem se ispisuje rezultat igre.
* 23.3. – Konačni dogovor oko načina skakanja loptice. Prijedlog dodavanja zvuka na promjenu izbora u meniju te dogovor o uvođenju novog *INTRO* stanja. Dogovor oko prijelaza iz stanja *GAME* u stanje *RESULTS*.
* 24.3. – Ubacivanje *powerUps* i prijedlog dodavanja mogućnosti odabira već prijeđenih levela. Prijedlog dodavanja restart gumba unutar igre.
* 25.3. – Sređivanje koda, popravljanje *bug*ova, dodavanje komentara.

*TODO:*

* Dodavanje mogućnosti odabira proizvoljnih kontrola
* Dodavanje mogućnosti odabira imena igrača
* Dodavanje praćenja rezultata (*scoreboard*)
* Dodavanje novih levela s novim mogućnostima (zidovi, *powerups*, drugačija koplja)